Жизненный цикл информационной системы (ИС) и базы данных (БД)

1. Планирование разработки БД

Цель: определить необходимость новой системы и подготовить стратегический план.
Основные задачи:

- Анализ предприятия: цели, бизнес-планы, потребности в автоматизации.

- Оценка существующих АИС: выявление сильных и слабых сторон (устаревшее ПО, однопользовательские системы и т.п.).

- Формулирование необходимости новой системы: недостатки старых решений, высокая стоимость сопровождения, сложность эксплуатации.

- Разработка стандартов: правила сбора и формата данных, состав документации, схема проектирования.

- Создание стратегического плана БД: количество и виды баз, связи с приложениями, будущие требования.

2. Проверка осуществимости

Цель: убедиться, что проект можно реализовать.

- Технологическая: наличие оборудования и ПО, либо необходимость их приобретения.

- Операционная: квалификация специалистов, готовность персонала.

- Экономическая: выгода от внедрения, окупаемость.

3. Определение требований к системе

Цель: зафиксировать рамки и направления развития.

- Определение направлений улучшения объекта управления.

- Установление границ исследуемой области.

- Связь с существующими АИС.

- Выбор программно-технических средств.

- Ограничения ресурсов (финансовых, временных, кадровых).

- Определение состава будущих пользователей.

- Формирование направлений развития системы.

4. Сбор и анализ требований пользователей

Цель: собрать информацию для проектирования.

- Методы: опросы, наблюдения, изучение документов, анкетирование.

- Результат: пакет проектной документации (задание, оргструктура, вход/выход документов, функции автоматизации, описание предметной области, требования к ПО и ТС).

5. Проектирование БД

Цель: создать модель данных, удовлетворяющую всем требованиям.

- Концептуальное проектирование:

  - Создание концептуальной схемы БД.

  - Фиксация всех элементов данных и связей.

- Логическое проектирование:

  - Построение логической модели данных (таблицы, атрибуты, связи).

  - Обеспечение поддержки обработки данных.

- Физическое проектирование:

  - Оптимизация хранения данных.

  - Определение индексов, структур хранения, способов доступа.

6. Выбор целевой СУБД и оборудования

Критерии выбора:

- Производительность.

- Поддержка ограничений целостности.

- Уровень защиты данных.

- Архитектура вычислительной среды.

- Возможность параллельной обработки.

7. Разработка приложений

Цель: обеспечить взаимодействие пользователей с БД.

- Проектирование прикладных программ и интерфейсов.

- Параллельная работа с проектированием БД.

- Перекрестные проверки данных и функций.

8. Создание БД

Цель: реализовать проект в среде СУБД.

- Создание схемы БД.

- Реализация прикладных программ (часто с использованием встроенных языков СУБД).

- Разработка экранных форм для ввода/вывода данных.

- Реализация механизмов защиты информации.

9. Загрузка данных из старой системы

Цель: перенести существующую информацию.

- Конвертация и перенос данных.

- Адаптация приложений для работы с новой БД.

10. Тестирование БД

Цель: проверить корректность работы.

- Проверка выполнения всех функций.

- Подбор тестовых данных.

- Исправление ошибок.

- Передача системы в эксплуатацию.

11. Оценка БД

Цель: выявить недочёты и новые потребности.

- Опросы пользователей.

- Внесение изменений.

- Добавление новых программ.

12. Эксплуатация и сопровождение

Цель: поддерживать работоспособность и развивать систему.

- Контроль производительности, настройка, оптимизация запросов.

- Модернизация приложений.

- Проверка эффективности блокировок при параллельной работе.

- Мониторинг, резервное копирование, администрирование.

13. Снятие с эксплуатации

Цель: корректно завершить жизненный цикл.

- Вывод системы из работы.

- Перенос данных и функций в новую БД.